# COMP5511 Agent 项目
Codex 分阶段任务手册

CSV 数据分析与错误恢复 以及 Excel PDF RAG 后续扩展

版本日期 2026 年 10 月 9 日

# 使用顺序

先按阶段 0 至 11 完成 Proposal 中的课程核心项目，再按需求选择阶段 12 至 19 的扩展。每轮只复制一个阶段的任务，并附上下一页的通用约定。每阶段完成后，运行验收案例、解释代码、亲手修改，再进入下一阶段。

这些任务用于让 Codex 实现项目，也用于你学习 Agent 应用工程。CSV 核心围绕工具调用、数据感知校验、结构化反馈、有界修复和客观评测；后续文档能力在课程版本稳定后逐步加入。

| 范围 | 阶段 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 课程核心 | 0 至 9 | CSV 分析 Agent 可运行，出错可按限制修复 |
| 课程评测 | 10 至 11 | 固定题目与参考答案，真实对照实验和交付 |
| 应用扩展 | 12 至 14 | 多模型 BYOK 用户权限 Excel |
| 文档扩展 | 15 至 18 | PDF 文本 RAG 表格 OCR |
| 检索优化 | 19 | 有标注问题支持的混合检索与重排 |

## 开始时给 Codex 的材料

本次 Proposal 文件；已有仓库及当前分支；可运行的开发样例。

上一阶段的 docs/progress.md 和当前错误日志；真实 Key 通过环境变量或会话配置，不贴进提示词。

先在本地开发；部署、公开发布和正式提交可单独安排。

# 每轮都附上的通用约定

复制本节正文，再复制对应阶段的“可复制给 Codex 的任务”。已有仓库应提供路径；新对话优先读取进度记录，不要求重新生成整个项目。

## 可复制的通用提示词

你是我的结对开发助手。我是 PolyU MScIT 学生，目标是成为 Agent 应用开发工程师。我希望你把当前阶段实现完整，并帮助我理解代码。请用中文解释，保留 API、类、函数和参数的英文名字。

开始前阅读 Proposal、AGENTS.md、README、docs/architecture.md 和 docs/progress.md。先用简短文字说明本轮目标、输入输出和将修改的文件，然后直接完成本轮范围内的工作。常规可逆修改无需反复确认；会改变核心研究设计或涉及不可逆操作时说明影响。

代码尽量简洁清楚，职责分开，复用已有模块。不要一次性实现后续阶段，不随意重构无关文件，不为显得复杂加入框架。涉及库或 API 用法时核对当前官方文档，并记录实际版本；不能执行或联调的步骤必须如实标记。

不把密钥写入源码、日志、测试或 Git。数据与会话隔离，执行只走工具白名单。真实 API 调用和离线 FakeProvider 验证要区分；不编造运行结果、实验指标或截图。

完成后说明：修改了哪些文件及原因；实际运行的命令和结果；未验证事项及下一步。逐函数解释关键代码，并用一个完整例子跟踪参数、变量类型、messages、tool result 和状态如何变化。

给我 3 道理解题、1 个小改动练习和 1 个故意制造错误的调试练习。题目参考答案放在解释之后，便于我先自己做。更新 docs/progress.md，记录当前可运行能力、关键约定、验证状态及下一阶段。完成后停在本阶段。

## 每阶段学习完成的判断

我能说明模块职责和输入输出，跟踪一个例子的变量变化，独立做一个小改动，并重写其中一段关键逻辑。核心 Controller、validator 和工具调用协议尤其要达到能自己实现的程度。

## 当前实现建议与 Proposal 的关系

本手册补充了 result_id、统一响应、会话隔离和修复计数口径等实现细节。这些是可落地的开发约定；若需要调整，应记录并在正式评测前固定。多模型、登录、Excel、PDF 与检索优化属于后续扩展。

# 阶段 0 项目初始化与开发约定

前置条件  开始开发前，附上 Proposal。

本轮目标  建立可运行的最小项目和跨对话的进度记录。

## 可复制给 Codex 的任务

请依据我附上的 COMP5511 Proposal 初始化项目。这一轮只做工程骨架，不实现完整 Agent。我已学过 Python、Pandas、Git 等基础，希望边开发边吃透代码。

1. 先阅读仓库现状和 AGENTS.md，说明最小目录结构及各模块职责；已有代码时做增量修改，不覆盖我的工作。采用 Python、Streamlit、Pandas、Matplotlib、Pydantic，模型首先接 DeepSeek。避免引入暂时用不到的框架。

2. 创建可启动的 Streamlit 入口、依赖声明、.env.example、.gitignore、README，以及 agent、tools、validation、evaluation 等必要模块。示例配置只放占位值；真实 Key 不进入 Git。

3. 配置 MAX_TOOL_CALLS=8、MAX_REPAIR_ATTEMPTS=2。第一版只处理单个 CSV，工具只执行预定义函数，不使用 eval、exec 或模型生成的任意 Python。

4. 创建 docs/architecture.md 和 docs/progress.md，记录当前能力、已验证结果、待完成模块、关键约定和下一步；后续每轮更新。给出 Windows PowerShell 下创建虚拟环境、安装依赖、启动程序的命令。

5. 核对当前官方文档选择依赖及兼容版本，记录实际验证版本。解释 import、package、配置读取、环境变量；本轮完成后停在阶段 0。

验收：新环境能按 README 启动最小页面；缺少 API Key 时不崩溃；没有假装已实现的分析或模型功能。完成后按本手册的通用交付格式汇报。

## 这一阶段需要吃透

module 与 package、虚拟环境、依赖、环境变量、项目入口。

## 你自己做的验收

自己从干净环境启动项目，指出每个目录的职责。

# 阶段 1 CSV 读取与数据检查

前置条件  阶段 0 完成。

本轮目标  不调用模型，先可靠地把 CSV 变成 DataFrame。

## 可复制给 Codex 的任务

请只实现 CSV 加载与 inspect_dataset。复用现有工程，不加入 Agent Loop、Excel 或 PDF。

1. 加载一个 CSV，返回 DataFrame 和 dataset_id。明确文件大小、行数上限及编码策略；解析失败、空文件、重复或空列名、非 CSV 输入都要有可理解的错误。不要悄悄覆盖重复列名；原始数据不被工具修改。

2. inspect_dataset 返回列名、dtype、行数、每列缺失数量及比例、少量预览行。类别值只返回有限样本和是否截断，避免将整张表发送给模型；输出可 JSON 序列化，NaN 变成 null。

3. 建立小型测试 CSV：Sex、Survived、Age，8 行，其中 female 四人三人生还、male 四人一人生还；另设 Age 缺失值。保留这份可手算的开发样例。

4. 在最小页面上上传、预览和显示检查结果。更换文件时生成新的 dataset_id，并清理旧分析结果，防止拿旧表回答新问题。

5. 说明上传文件对象、pd.read_csv、DataFrame、df.columns、dtype、isna、head 和 JSON 之间的转换。给出正常 CSV、空文件、错误编码和超限文件的验证结果。

验收：8 行样例的行数、列名和缺失统计正确；缺失值不变成字符串；相同输入的检查结果稳定。本轮只交付这个模块及必要验证。

## 这一阶段需要吃透

文件对象、DataFrame、缺失值、dtype、Python 值与 JSON 值。

## 你自己做的验收

自己增加一列并预测检查结果；换文件后旧结果被清除。

# 阶段 2 过滤与分组统计工具

前置条件  阶段 1 完成。

本轮目标  让 Python 工具完成可信的计算。

## 可复制给 Codex 的任务

请实现 aggregate_data，暂时直接用 Python 参数调用，不调用模型。

1. 提供过滤、可选分组、count、sum、mean，以及按结果排序。过滤支持 eq、ne、gt、ge、lt、le、in；用明确参数结构组合条件，不接收任意表达式字符串或生成代码。

2. 明确每种统计语义：行数统计 row_count；count 是指定列的非缺失值数量；mean 和 sum 只用于合适的数值列。说明过滤列缺失值如何处理、group_by 是否保留缺失组、空结果和全缺失列的行为；把规则写进文档。

3. 返回结构化结果，包含 result_id、筛选后行数、分组及指标列、操作说明、实际计算值和 warnings。不要只返回一句文本；结果存储和原始 DataFrame 分开，后续绘图按 result_id 取数。

4. 用阶段 1 样例验证：female 生还率为 0.75，male 为 0.25。增加 Age 过滤、无分组 count、sum、缺失值、筛选后零行的例子。无效列名或非法操作先返回基础执行错误，完整数据检查器留到阶段 7。

5. 逐步解释 groupby、mean、count、size、布尔筛选、dropna 和 reset_index；示范每一步变量从什么类型变成什么类型。

验收：工具与手算值一致；失败时不返回伪造数字；不会修改上传的原始表。提供可重复运行的最小验证命令。

## 这一阶段需要吃透

groupby、count 与 size、布尔掩码、聚合结果和 result_id。

## 你自己做的验收

脱离模型写出按 Sex 求 Survived 平均值，并解释为何是生还率。

# 阶段 3 结果绘图工具

前置条件  阶段 2 完成。

本轮目标  从已计算的数据生成可核验的图表。

## 可复制给 Codex 的任务

请实现 plot_result，只支持 bar 和 line，复用 aggregate_data 的结果存储。

1. 输入 result_id、chart_type、x、y、title 和必要标签。按真实结果字段取数，不允许模型传入虚构数值，也不重新执行一套隐含统计。

2. 输出图表文件或图表对象，同时保留绘图数据、图表类型、x/y 列和标签元数据。图表生成后关闭 Matplotlib figure，避免多次使用造成资源积累。

3. 验证 result_id 存在，x/y 在结果里，y 是数值型。空结果、非数值、未知图表类型都返回清楚错误。折线图按明确的数值或日期顺序绘制，不能把年份按字符串随意排序。

4. 用 Sex 生还率样例绘制柱状图；用小型 Year、Revenue 开发样例画折线图。说明比例 0.75 与百分比 75% 的展示规则，标签必须与实际数值单位一致。

5. 在页面展示图表和底层数据；提供保存图片的选项。解释 figure、axes、bar、plot、坐标轴、标签及关闭图形的作用。

验收：female 0.75、male 0.25 的底层数据和柱高一致；旧 dataset_id 的 result_id 不能在新数据任务中使用；图表不能只凭外观判为正确。

## 这一阶段需要吃透

Figure 与 Axes、结果引用、绘图数据和单位。

## 你自己做的验收

故意写错 result_id 或 y 列，查看错误；用底层数据核对柱高。

# 阶段 4 工具参数与统一执行入口

前置条件  阶段 2 和 3 完成。

本轮目标  让工具接口成为模型可以调用的稳定契约。

## 可复制给 Codex 的任务

请建立 Pydantic 参数模型、工具注册表和 dispatcher，只做工具接口，不实现完整模型循环。

1. 为 inspect_dataset、aggregate_data、plot_result 定义参数模型和 JSON Schema。工具名、参数名及含义与现有函数保持一致；拒绝未知工具和不支持的额外字段。

2. dispatcher 只根据白名单注册表执行函数。统一输出 success、data、error、warnings 等字段；错误含 code、field、message 和必要上下文。区分 JSON 解析错误、参数结构错误和执行错误。

3. 基础结构校验对 baseline 和 proposed 都启用。阶段 7 的 dataset-aware validator 单独接入，不要把它提前变成所有版本必用的语义检查器。共享的基本输入检查和运行保护保留在工具内部，并记录清楚。

4. 测试合法调用、未知工具、缺参数、非法类型、非 JSON 参数，以及一次响应里多个 tool calls 的独立结果表示。保留 tool_call_id，便于下一阶段正确回传。

5. 工具描述应说明 count 语义、缺失值规则、结果字段和绘图引用；不把测试答案写进工具描述。解释类型注解、Pydantic、JSON Schema、注册表和函数调用的区别。

验收：同一工具通过 Python 调用和 dispatcher 调用得到一致结果；错误可序列化；没有 eval 或按模型字符串动态执行代码的路径。

## 这一阶段需要吃透

类型注解、参数契约、结构校验、注册表、dispatcher。

## 你自己做的验收

解释 Pydantic 为什么不能单独判断 gender 是否在当前表中。

# 阶段 5 DeepSeek API 与模型接口

前置条件  阶段 4 完成。

本轮目标  建立可替换的模型调用层和离线测试入口。

## 可复制给 Codex 的任务

请实现最小 ModelProvider 接口及 DeepSeek 适配器。先只支持一个真实厂商，不做完整多模型 UI。

1. 依据当前官方 API 文档确认模型标识、地址、SDK 和 tool calling 格式。通过环境变量配置 Key、model、timeout 和生成参数；.env.example 不放真实密钥。

2. 提供统一响应结构，覆盖 assistant content、tool_calls、finish_reason、usage、latency。每个 tool call 保留 id、name 和原始 arguments；usage 缺失时为 null，不估算成假值。

3. 实现可注入的 FakeProvider，用固定响应序列离线验证普通文本和 tool calling；真实联调使用用户已配置的 Key，未配置时说明尚未联调，不伪造成功结果。

4. 限制网络重试次数，区分鉴权失败、超时、限流和服务错误。API 重试计数与 Agent repair 计数分开；记录实际模型请求次数，日志不能输出 Key。

5. 用最小例子验证模型请求工具、程序执行工具、返回 tool result、模型给答案。按协议匹配 tool_call_id；核对同一轮多个调用需要如何回传。

6. 用中文解释 client、messages、role、content、tools、arguments、usage；不把接口字段名字当成算法讲解。

验收：离线调用可重复；真实 API 验证与离线验证分开报告；切换适配器不需要改动计算工具。

## 这一阶段需要吃透

HTTP API、messages、tool_call_id、模型响应、超时与网络重试。

## 你自己做的验收

指出模型只提出工具请求，实际 Pandas 计算由哪个函数执行。

# 阶段 6 Baseline Agent 循环

前置条件  阶段 5 完成。

本轮目标  实现出错即停止的基础 Agent，作为实验对照。

## 可复制给 Codex 的任务

请实现 baseline AgentController，暂时不开启 dataset-aware validation 和 repair。

1. 用户问题、数据检查摘要和公共 system prompt 组成 messages。模型通过工具结果选择后续动作；由 dispatcher 执行工具，按协议追加 assistant tool_calls 和 tool messages。

2. 基础参数解析、工具的共享保护及异常处理照常保留。任一工具失败就终止任务，返回结构化失败状态和已完成结果，不向模型提供一次额外的修复机会。

3. 每任务最多尝试 8 次工具调用，包含 inspect、失败调用和重试调用。模型一次提出多个调用时逐个执行，预算耗尽后不执行剩余调用，并正确关闭协议中的未执行调用。首次失败之后的调用不继续执行。

4. 设置单独的有限模型调用上限和超时，防止没有工具进展却一直请求模型。工具预算耗尽时可允许一次禁用 tools 的总结请求；总结不等于成功，状态由实际任务证据决定。

5. 记录 run_id、dataset_id、可观察动作、参数、结果摘要、工具与模型计数、usage、耗时和终止原因。UI 不要求或展示模型隐藏思维过程。

6. 通过 FakeProvider 跑正常分析、gender 不存在、非法 operation、连续请求工具超限、无工具最终回答和多工具响应等案例。

验收：gender 调用失败后 baseline 停止；第 9 次工具不会执行；最终文本不会自动把失败改为成功。解释 messages 在每一步如何增长。

## 这一阶段需要吃透

while 循环、终止条件、工具预算、消息协议、结构化运行状态。

## 你自己做的验收

不用看代码画出完整调用流程；说出第 8 次后发生什么。

# 阶段 7 数据感知校验器

前置条件  阶段 6 完成。

本轮目标  在 proposed 模式中执行前检查当前数据是否支持操作。

## 可复制给 Codex 的任务

请实现独立 dataset-aware validator，仅在 proposed 模式接入。baseline 的模型、工具及公共 prompt 保持可比较。

1. 结构校验通过后，检查过滤列、分组列、目标列、当前 result_id 是否存在；检查 mean/sum 的数值兼容性、过滤参数类型、操作白名单、绘图字段和结果所属 dataset_id。

2. 类别 eq/in 的值不存在时返回合适错误或警告；合法数值阈值筛选后零行不应一律视为非法。明确可恢复错误、需要澄清的情况，以及合法但没有数据的结果。

3. 返回结构化反馈：code、field、requested、message、available_columns、allowed_operations 或有限候选。候选是建议，不能直接把 gender 自动改成 Sex 或悄悄选择另一种聚合。

4. 需要模型决定的修改通过 tool result 回传；schema 校验失败也统一编码，但 baseline 仍在错误处停止。不要把模型语义理解和类型合法性混为一谈。

5. 验证不存在列、对 Name 求 mean、非法过滤值、空筛选、过期 result_id 和正确调用；检查两个版本保留哪些共享保护，以及 proposed 增加哪些检查。

验收：gender 检查返回当前真实列；非法调用不进入计算函数；合法空结果不被自动篡改。解释即便列名和类型正确，为何仍可能回答错问题。

## 这一阶段需要吃透

schema 校验与数据校验、类型兼容、结构化错误、语义错误。

## 你自己做的验收

构造能通过校验但计算目标错误的调用，解释校验器的边界。

# 阶段 8 有界修复循环

前置条件  阶段 7 完成。

本轮目标  让模型依据错误反馈修改参数，并严格限制修复。

## 可复制给 Codex 的任务

请在同一个 Controller 中增加 proposed 模式，接入 validator 和 feedback-based repair。

1. 校验或执行失败后，把结构化错误作为相应 tool result 追加 messages；由模型选择修订参数、重新检查数据或请求用户澄清。不能在程序里直接替模型修正列名。

2. 每任务最多 2 次修复机会、8 次工具尝试。定义 repair attempt：初次失败不计修复；收到错误后开启一次修复响应计 1 次，该响应可以检查数据或修改调用；即使只检查数据也消耗机会。同一响应多个调用仍逐个占用工具预算。把计数规则写入文档并固定。

3. 每次修复后继续按正常流程执行；新的错误可使用剩余机会。机会或工具预算耗尽时停止，输出 unresolved、清楚原因和已有证据。重复相同错误不得无限循环。

4. 保持 baseline/proposed 的公共 prompt、模型参数、工具 schema 和普通调用预算一致；区别集中在额外校验、错误反馈及允许修复的控制逻辑，不额外给 proposed 暗含答案。

5. 用 FakeProvider 验证 gender 失败后模型改为 Sex、mean(Name) 改为合适统计、连续错误耗尽 2 次机会、失败后要求澄清，以及第 8 次调用耗尽预算。

6. 记录 first_error、修复次数、修订参数、恢复情况和终止原因；修复后执行成功还需核对原始请求输出。

验收：能展示失败、反馈、模型修订、重试的完整日志；baseline 同一错误停下；proposed 超限明确失败。逐行解释这一核心模块。

## 这一阶段需要吃透

反馈修复、状态机、计数器、恢复与任务成功的区别。

## 你自己做的验收

关掉 Codex 代码，自己重新写一版简化 Controller。

# 阶段 9 Streamlit 完整分析界面

前置条件  阶段 8 完成。

本轮目标  把已验证的核心流程接到可演示页面。

## 可复制给 Codex 的任务

请完成 Streamlit 页面与核心 Agent 集成，暂时不加登录和多模型。

1. 页面提供 CSV 上传、数据摘要、问题输入、baseline/proposed 选择、运行按钮、答案、结果表和图表。展示可观察 action log，包括工具名、参数、成功或失败、修复次数和终止原因。

2. 使用 session_state 管理当前 dataset_id、数据、结果、消息和运行状态。说明 Streamlit rerun 与会话状态；避免组件变化重复发送模型请求或重复扣费。多会话的数据和结果必须隔离。

3. 更换 CSV、开始新任务、清除会话各自有明确行为。预算、模型名、耗时和 token usage 可见；unknown usage 显示未知。禁用状态与错误提示应与实际运行状态一致。

4. 保留有标签的离线演示模式。真实模式由模型和实际数据产生答案；正常演示不强制故障，故障演示由独立开关注明并记录，不能混入正式自然任务实验。

5. 联调正常统计、图表、缺失值、错误恢复、修复失败，以及两个浏览器会话并行分析。不要把隐藏思维过程当日志展示。

验收：上传 8 行开发样例后得到 0.75 与 0.25；日志能展示一次真实修复路径；更换文件没有旧图表；未配置 Key 能使用明确标注的离线模式。

## 这一阶段需要吃透

rerun、session_state、事件触发、会话隔离、界面与后端职责。

## 你自己做的验收

刷新或改组件后检查是否重复请求；解释每个 session_state 字段。

# 阶段 10 评测任务与独立参考答案

前置条件  阶段 8 完成，正式评测前。

本轮目标  准备不会向 Agent 泄漏的固定题目及正确答案。

## 可复制给 Codex 的任务

请只准备 evaluation harness 和参考答案，不运行正式付费批量实验。

1. 按 Proposal 准备 Titanic training CSV 和 UCI Bike Sharing daily CSV 各 20 个可回答任务，共 40 个；覆盖过滤、分组统计、比较及 bar/line 图表。开发题另存，不混用；所有列都按实际数据文件核对。

2. 独立 references.py 直接基于 Pandas 计算参考结果，不能导入或调用 Agent 的 aggregate_data/plot_result 来产生答案。固定缺失值、count、分组、排序、单位及数值容差规则，并手工抽核代表性任务。

3. 每题定义 task_id、question、dataset、expected_outputs、评分规则。最终结果用结构化答案和图表元数据供判定；仅“工具跑成功”不算任务成功。数值绝对容差默认 1e-6；表格可先按键排序，再核对键、行数和值。

4. 图表核对底层数据、类型、轴字段及标签，不要求图片逐像素一致。答案、表格和图表按该题实际请求逐项判定；不得只看某个中间结果。

5. 单独创建 10 个 fault cases，固定注入位置和错误参数；baseline/proposed 注入同一调用，单独统计恢复。注入不计额外模型请求，完整记录修改前后参数。

6. 固定任务、公共 prompt、配置、评分规则，记录代码版本及数据哈希。参考答案与题目中 expected_outputs 不发给模型。

验收：40 题和 10 个故障案例可离线加载、评分；故意把 0.75 改成 0.25 会判失败；工具成功但请求输出缺失也判失败。

## 这一阶段需要吃透

独立 reference、数据泄漏、客观评分、fault injection、可复现性。

## 你自己做的验收

解释为什么不能用同一个有 bug 的分析函数生成参考答案。

# 阶段 11 正式评测与课程交付

前置条件  阶段 9 和 10 完成，模型配置与评分已固定。

本轮目标  得到真实对照结果并完成可复现交付。

## 可复制给 Codex 的任务

请先运行少量 smoke cases 验证 harness，再按固定配置完成正式实验和交付。批量运行前打印调用规模及可配置成本预算；只使用已经提供的凭据，不申请付费资源。

1. 两个版本各运行 40 题，每题 3 次：自然任务共 240 次运行。10 个故障案例也各重复 3 次、两个版本，共 60 次；这 60 次独立报告。每轮重置会话，固定模型标识、参数和数据版本，按 task_id/run_index 配对并交替执行两个版本。

2. 保存逐次结构化日志，计算任务成功率、故障恢复率、median/p95 latency、工具尝试数、模型请求数和实际 token usage。故障恢复必须恢复原请求的正确结果，不能只看重试未报错；未知 usage 不填 0。

3. 报告每次重复和配对结果、波动、失败类别、未恢复案例及成本变化。API 故障和未完成运行明确列出，分母处理规则预先固定；不删掉差结果或用新 prompt 只重跑某个版本。

4. 无可用真实 Key 或预算不足时完成 dry-run 及待运行命令，明确哪些结果尚不存在；禁止编造成功率、token 或耗时。

5. 整理 README、配置说明、样例、参考脚本、日志、实验报告材料、AI assistance 声明和 demo 操作脚本。课程版本打 tag，后续扩展从新分支开展。公开部署或发送作业须在另行授权时执行。

验收：从日志能复算报告；另一台电脑能按命令重现流程；结论允许 proposed 没有改善。保留误判、语义错误和成本代价的讨论。

## 这一阶段需要吃透

成功率分母、重复与配对、p95、实测日志、实验解释。

## 你自己做的验收

抽一条成功和失败记录，独立判断评分是否正确。

# 阶段 12 多模型适配与 BYOK

前置条件  阶段 11 完成并保存课程版本。

本轮目标  增加用户自己的模型 Key，同时保留固定实验配置。

## 可复制给 Codex 的任务

请在扩展分支实现多模型选择和 session-only BYOK，复用已有 ModelProvider。

1. 首先增加第二个厂商 OpenAI；核对当前官方 SDK、模型标识和 tool calling 协议，归一化响应。再逐个接入 OpenRouter 和 Gemini，每个独立验证，不假设全部接口完全一致。

2. ModelManager 根据 provider/model/config 创建适配器；Agent、validator、Pandas 工具不依赖厂商 SDK。提供统一错误和能力说明；不支持 tools 的模型不能静默进入工具模式。

3. 页面可选 provider/model，Key 用 password 输入并只保存在当前会话内存。默认不写数据库、磁盘、日志、结果导出或浏览器持久存储；清除会话或退出时清理。说明 session-only 仍会把 Key 发往后端和选定厂商，并非不经服务器。

4. 本阶段普通用户不开放服务器 Key；服务器配置仅保留给受控的本地/评测入口。管理员网页使用服务器 Key 等阶段 13 完成服务端鉴权后再接入。

5. 加入 FakeProvider 的跨适配器契约验证，逐个核验真实调用；未知 token/cost 显示未知。固定评测 runner 使用自己的不可随 UI 变化的配置。

验收：切换已验证厂商仍能完成同一统计任务；不同会话 Key 不混用；错误不会暴露 Key；未真实联调的厂商明确标记。

## 这一阶段需要吃透

抽象接口、适配器、依赖注入、厂商差异、BYOK。

## 你自己做的验收

解释为什么 Agent 不直接导入各厂商 SDK，检查 Key 存在何处。

# 阶段 13 用户登录与权限控制

前置条件  阶段 12 完成。

本轮目标  实现 Admin 使用服务器 Key，普通用户使用 BYOK。

## 可复制给 Codex 的任务

请独立实现最小用户系统，先确定适合当前 Streamlit 部署的成熟鉴权方案。只为本项目提供登录、退出、Admin/User 权限；先不做复杂用户平台。

1. 清楚区分 authentication 和 authorization。管理员身份来自可信后端配置或持久化角色，不能由页面下拉框、session_state 自填角色或请求参数指定。

2. 如选择本地账号注册，使用成熟密码哈希库，持久化用户记录与哈希，不保存明文密码；避免用户自行注册 Admin。设置明确的会话有效期、退出和登录失败处理。优先复用成熟方案，不自创加密算法。

3. 在服务端 ModelManager/调用入口检查角色：Admin 可用环境变量里的服务器 Key，User 必须提供自己的会话 Key。只隐藏前端按钮不能形成权限保护。

4. 退出、切账号、过期时清理用户 Key、数据、消息和结果。敏感配置不返回浏览器；用户存储与 BYOK 存储分开，BYOK 默认不进用户数据库。

5. 验证普通用户绕过界面直接调用、伪造 Admin 字段、两个账号的结果隔离、Admin 调服务器模型、User 调自有 Key 和退出清理。说明单机开发与真实部署的差异。

验收：User 无法获得或使用服务器 Key；Admin 功能只有后端权限允许时可调用；登录记录不含明文密码。保留课程评测 runner 的固定配置。

## 这一阶段需要吃透

身份鉴别、授权、哈希、会话、后端 RBAC、持久化。

## 你自己做的验收

自己解释“隐藏按钮”和“后端拒绝请求”的区别。

# 阶段 14 Excel 文件支持

前置条件  课程版本稳定，可在阶段 12 至 13 前后独立开展。

本轮目标  扩展文件读取，复用 CSV 分析链路。

## 可复制给 Codex 的任务

请增加 .xlsx 支持，只修改数据加载层和必要 UI，不改核心 Agent 行为。

1. 建立统一 DatasetLoader 接口，按实际文件格式调用 CSVLoader 或 ExcelLoader，输出同样的 DataFrame、dataset_id、来源和元数据。核对 Pandas 所需 Excel 引擎及兼容版本。

2. 工作簿有多个 sheet 时先展示名称，由用户选一个 sheet，仍保持“一任务一张表”。先不支持跨 sheet join、合并单元格自动语义还原或任意 .xls 格式。

3. 明确表头、空行、日期、数值列、公式单元格读取规则；不要承诺在读取时重新计算 Excel 公式。文件损坏、加密、缺失引擎和超限要有清楚反馈。

4. 把同一小型数据分别保存为 CSV 和 XLSX，检查 inspect、aggregate、plot 结果一致。重新选 sheet 必须生成新的数据上下文并清理旧结果。

5. 保留 CSV 路径及正式评测不变；文档说明 Excel 是扩展能力。解释文件格式与 DataFrame 内存结构的区别。

验收：相同表格从两种格式读取后得到相同统计；多 sheet 不被偷偷拼接；已有 CSV 回归验证通过。

## 这一阶段需要吃透

Loader 抽象、Excel engine、sheet、日期与公式缓存。

## 你自己做的验收

指出增加 Excel 后哪些模块复用，哪些模块确实变化。

# 阶段 15 PDF 文本读取与页码

前置条件  阶段 11 完成，PDF 扩展从单独分支开始。

本轮目标  先支持可提取文字的 PDF，并保留来源页码。

## 可复制给 Codex 的任务

请实现 PDF 文本 ingestion，先处理有文字层的 PDF，不做扫描 OCR、表格统计或向量库。

1. 依据官方文档选择 PyMuPDF 或 pdfplumber，提取每页文字；输出 document_id、文件名、物理页码、text 和提取状态。保留 PDF 物理页码与印刷页码可能不同的事实。

2. 检查文本是否为空、明显乱码或很少；可标记疑似扫描页供后续 OCR，不能仅凭“有一点文字”就认定整页完整。限制文件大小、页数和提取耗时；加密/损坏 PDF 明确失败。

3. 增加 inspect_document 和 get_page_text，支持文档概况和按页查看。数据对象与 CSV 的 DataFrame 分开；文档文字不强行变成数据表。

4. 先实现“指定页或少量页的问答”，设上下文长度上限，超限提示需检索。模型回答附真实文档名和物理页码；无法支持的结论说明证据不足，不能编造引用。

5. 上传文档内容只作为数据，不执行里面的指令或代码。页面显示提取预览，使用户能核对公式、分栏及顺序可能出现的提取问题。

验收：能逐页读取一份课堂文字 PDF；扫描页明确标记为未完成识别；引用页码能打开原页核对。保留 CSV/Excel 的既有分析流程。

## 这一阶段需要吃透

文字层、物理页码、页面元数据、提取质量、上下文上限。

## 你自己做的验收

解释为什么 PDF 文本不能直接做 df.groupby。

# 阶段 16 PDF 检索与 RAG

前置条件  阶段 15 完成。

本轮目标  在长 PDF 中找证据，再让模型基于证据回答。

## 可复制给 Codex 的任务

请增加 PDF RAG，先做最小可理解版本。RAG 是先检索证据再生成回答，不等同于必须有向量数据库。

1. 按标题、段落和长度切 chunk，设置适度 overlap；每个 chunk 保存 document_id、chunk_id、页码范围和原文。不能丢掉跨页来源；先展示切块结果供核对。

2. 先实现关键词检索作为可运行基线，再增加一个明确的 embedding 模型及本地向量索引。可用 FAISS 索引或 Chroma 二选一；记录模型、维度、距离度量和归一化方式。

3. 建立 search_document 工具，返回有限 top_k 片段、检索分数及来源。问题向量与文档向量使用同一 embedding 模型；文件变化或模型变化时重建索引，按用户会话隔离。

4. 回答 prompt 只接受检索片段为证据，输出可核验引用；证据不足时请求补充或承认无法判断。不要把检索分数当成事实置信度；短文档仍可使用受限全文或按页读取。

5. 准备至少 10 个有人工标注证据页的问题，包括找不到答案的问题；分别检查证据是否被召回和答案是否支持原文。不能只看回答是否流畅。

验收：长文档问题只发送选中的证据片段；引用指向正确页；检索失败与回答编造可分别诊断。解释 chunk、embedding、索引、top_k 与 RAG 的职责。

## 这一阶段需要吃透

切块、向量、检索、来源、证据约束、召回与回答质量。

## 你自己做的验收

跟踪一个问题：它如何变向量、找到片段、组成 messages。

# 阶段 17 PDF 表格提取与分析

前置条件  阶段 15 完成，CSV 分析链路稳定。

本轮目标  把可信提取的 PDF 表格交给已有分析工具。

## 可复制给 Codex 的任务

请增加 PDF 表格提取，先支持带文字层且布局较规则的表格，选择 pdfplumber 或 Camelot 并核对当前官方能力和依赖。

1. extract_table 返回 document_id、页码、table_id、原始单元格及提取诊断信息。先让用户预览选择表格，不能默认把所有 PDF 表格拼成一个数据集。

2. 独立清洗阶段处理表头、重复表头、空单元格、千分位、百分号、货币符号和单位；保留原始内容及转换记录。无法判断的字符或 OCR 数字不自动猜测。

3. 用户确认后转换为 DataFrame，注册新 dataset_id，复用 inspect/aggregate/plot/validation/repair。跨页拼接仅在列结构一致且规则明确时启用，否则请求确认。

4. 图表与最终数字同时保留原文页码、table_id、清洗步骤和单位。校验器不仅检查 dtype，也要说明百分比、千元/万元等单位转换规则；Agent 无法证明提取本身一定正确。

5. 用手工整理的 PDF 小表作为参考验证单元格、行列数量和统计值，再用一份真实报告验证。先不把扫描表格当作已支持，扫描表格留给阶段 18。

验收：原表预览与 DataFrame 可逐行对照；误提取数字会被发现或要求核对；抽取、确认、统计、绘图全过程可追溯。不能宣称所有 PDF 表格均可准确解析。

## 这一阶段需要吃透

表格结构提取、数据清洗、单位、来源追溯、人工确认。

## 你自己做的验收

把 1,200 和 25% 转换成数值，解释转换记录如何保存。

# 阶段 18 扫描 PDF 与 OCR

前置条件  阶段 15 完成，阶段 17 为表格扩展前提。

本轮目标  处理图片中的文字，并暴露识别不确定性。

## 可复制给 Codex 的任务

请增加按需 OCR，先支持扫描页文字。依据当前官方文档，在 Tesseract、RapidOCR、PaddleOCR 中选择适合本机资源的一种，不同时引入三套系统。

1. 按页检测是否需要 OCR；混合 PDF 保留可用文字层，仅识别需要的页面或区域。记录引擎、语言、渲染分辨率、耗时、页码及是否 OCR；不整份强制重复识别。

2. 保存识别文字和可用的坐标/置信度，低质量页面提示用户核对。置信度不是事实正确率，数字、公式和多栏布局尤其需要可视化预览。

3. OCR 结果沿用阶段 15 文档结构并可进入 RAG。文本 OCR 不等于表格结构还原；扫描表格若要统计，另接支持布局和表格结构识别的组件，先提供用户确认流程。

4. 设置页数/耗时上限和可中断处理，缓存与用户隔离，避免反复 OCR。若使用云服务，单独配置和说明传送哪些内容，不默认上传私人文档。

5. 验证纯扫描、文字与扫描混合、倾斜模糊和含表格的页面；用人工转录文字/表格核对。原文提取失败与 OCR 错误在日志中区分。

验收：扫描页产生文字并保留正确物理页码；已有文字页不重复识别；扫描表格没有结构恢复时明确不进入自动统计。保留 PDF 原页预览。

## 这一阶段需要吃透

OCR、页面渲染、语言模型包、识别质量、文字与表格结构。

## 你自己做的验收

解释 OCR 得到一串文字为何仍不等于得到了正确 DataFrame。

# 阶段 19 Hybrid Search 与 Rerank

前置条件  阶段 16 完成，并已有标注检索问题。

本轮目标  用实验判断是否需要更复杂的检索。

## 可复制给 Codex 的任务

请在现有 RAG 上增加可切换的 Hybrid Search 与 Rerank，保持原向量检索可对照。

1. 实现关键词 BM25/全文检索与向量检索两路召回，统一 chunk_id 后去重。优先用 RRF 融合排名，不直接相加两个不在同一尺度的原始分数。说明中文分词或 tokenizer 的选择。

2. 对融合后的有限候选，例如 top 20，使用一个明确的 reranker 再选 top 5 供回答。说明 reranker 模型、输入长度、成本和设备要求；不把 cosine similarity 重新排序伪称为交叉编码器精排。

3. 为 vector-only、hybrid、hybrid+rerank 设置相同文档和问题。使用已有人工证据标注，比较 Recall@k、合适的排名指标、总延迟和回答证据质量；测试专有名词、编号、语义改写及无答案问题。

4. 按需开放开关，记录各路候选和最终引用；reranker 不可用时明确降级并记录。检索分数不等于答案置信度；某些任务没有改善时也保留结果。

5. 不更改已冻结的 CSV 课程评测。扩展报告分别说明检索收益与生成收益，避免只凭一条好看的回答宣称提升。

验收：能查看两路召回、融合、重排的候选变化；结果由固定标注问题支持；中文资料、长文和无答案问题都有明确处理。

## 这一阶段需要吃透

BM25、向量召回、RRF、reranker、Recall@k、复杂度与延迟。

## 你自己做的验收

找一题关键词优于向量、一题向量优于关键词，解释融合理由。

# 新对话接续与调试任务

## 换一个 Codex 对话后继续

请接续这个仓库的已有工作，不从零重写。先读取 AGENTS.md、README、docs/architecture.md 和 docs/progress.md，再检查当前代码和未提交修改。说明已完成的能力、尚未验证的步骤及当前阶段；以实际仓库为准，纠正进度文档中过期内容。随后只实现我附上的下一阶段任务，保留我的修改，不因换对话扩大范围。

## 请求逐段讲解代码

请解释我指定的文件或函数。先说明它在整个项目中的位置，再逐段讲语法、参数、返回值和调用关系。用一个具体输入把执行过程完整跑一遍，列出每一步变量值、类型和 messages 的变化。特别说明模型输出什么、Python 真正执行什么、validator 如何反馈、Controller 如何决定下一步。先不改代码；最后给我一个小修改练习。

## 遇到运行错误时发给 Codex

我在当前阶段遇到下面的错误。请先根据完整 traceback、启动命令、依赖版本和相关代码定位原因，修复最小范围的问题，不顺便增加后续功能。说明如何重现、根因是什么、为何这样修；运行直接相关的验证，并确认原来能成功的路径仍可用。若无法重现，明确需要的事实，不假装修好了。更新进度记录。

附上：运行命令、完整错误栈、发生前的操作、受影响文件、预期结果、实际结果。密钥和个人数据先移除。

## 要求自己重写核心模块

请给我一个不显示现有答案的实现练习，要求我自己编写简化 Agent Loop 或 validator。明确函数签名、输入输出、计数规则和可运行的验收案例。等我交代码后再审查，重点解释我的理解错误，不直接用整份新代码覆盖我的作业。

## 资料依据

核心目标、工具集合、8 次工具调用、2 次修复上限、40 个自然任务、10 个故障案例及 3 次重复依据 COMP5511-Project-Proposal.docx 中的 Proposed Approach 和 Implementation and Evaluation Plan。扩展阶段对应多模型 BYOK、用户权限、Excel、PDF、RAG、OCR、Hybrid Search 和 Rerank 的后续开发方向。

# 补充 1 每个小任务使用一个新对话

每完成一个可验收的小任务就新建对话，并让 Codex 读取简短交接、核对代码。频繁换对话不保证效果更好，也会增加重复读取成本；以下是本项目的实践建议。

## 怎样算一个小任务

以“一个明确结果，加一组相关验证”为边界，例如 CSV loader 加空文件验证，或 validate_column 加错误列验证。可以修改多个相关文件。尚未完成时也可交接，但先保存代码和卡点。

## 固定的换对话流程

1. 新对话读取交接文件和相关代码，确认仓库、分支和工作区。

2. 只实现 TASKS.md 中当前一个小任务，运行必要验证。

3. 保存全部文件，更新进度和交接，记录学习问题。

4. 你检查结果并亲手运行一个案例；适合时做一次本地 Git checkpoint。

5. 等旧对话停止写文件，再新建对话，选择同一项目并发送启动提示词。

## 新窗口与新对话

要新建对话或 thread；新开窗口后恢复原对话不等于重置历史。新对话仍可能加载项目指令。保留旧聊天和仓库即可。

## 在仓库中保存什么

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | 简短的长期规则，要求每轮读取交接；不存完整聊天。 |
| docs/TASKS.md | 小任务编号、依赖、范围、验收、状态；保留已完成记录。 |
| docs/HANDOFF.md | 最新一次交接，覆盖更新；当前状态、未提交修改、下一任务。 |
| docs/progress.md | 项目能力、已验证与待验证事项；不是逐句聊天记录。 |
| docs/architecture.md | 模块职责、数据流、接口和关键设计选择。 |
| docs/learning.md | 你已理解的内容、待回答问题、小改动与重写练习。 |

AGENTS.md 是 Codex 支持的项目指令文件；TASKS.md、HANDOFF.md 等是本项目自行约定的文件名，要明确要求读取。建议交接仅保留当前必需信息，长日志用文件路径引用。

# 补充 2 初始化与旧对话收尾提示词

## 第一次建立交接机制时复制

请给当前项目建立“小任务一个新对话”的开发机制。先读取 Proposal、已有代码、README 和 AGENTS.md，保留已有规则与我的修改。创建或增量更新 docs/TASKS.md、docs/HANDOFF.md、docs/progress.md、docs/architecture.md 和 docs/learning.md；在 AGENTS.md 中加入每轮启动与收尾约定。

按本手册阶段拆成独立可验收小任务，使用 1A、1B、1C 等编号。每任务写清目标、依赖、文件范围、输入输出及验收；状态使用 todo、in_progress、blocked、done。done 只能用于本任务验收通过的结果，blocked 要记录卡点；未真实 API 联调不能声称已完成联调。

只创建计划和交接机制，不实现所有任务。给出第一个可执行小任务，并标明哪些状态来自实际检查、哪些尚待验证。后续以实际仓库为准，必要时纠正文档。

## 建议加入 AGENTS.md 的长期约定

每轮先读取 docs/HANDOFF.md、docs/progress.md 和当前 TASKS 条目，按需读取相关架构及代码。

每个对话只完成用户指定的一个小任务及必要验证。继承现有接口；保持 CSV 核心的工具预算、修复限制和评测规则。

检查 Git 状态，保护用户修改；不无理由重构、批量覆盖或重置工作区。不输出 Key。

收尾保存文件，更新当前任务状态及交接；交接列出实际运行的验证、尚未验证事项、下一任务和未提交变化。

交接完成后停止继续开发；学习记录只保存结论、未解问题和代码位置。

## 每次换窗口前发给旧对话

准备结束当前对话并在新对话继续。请完成本小任务的保存和必要验证，停止扩展后续功能。先核对当前仓库、分支、HEAD 和 git status；若未使用 Git，明确记录。不要为了得到干净状态撤销我的修改，也不自动 push。

更新 TASKS.md、progress.md、HANDOFF.md 和 learning.md。HANDOFF.md 要说明本轮任务、修改文件及关键函数、输入输出约定、运行命令及实际结果、未完成事项和错误复现、未提交修改及归属、下一小任务及验收。未结束的后台任务或服务写清命令、端口与状态，不假设新对话可继续使用旧终端句柄。

交接采用简洁事实记录，建议约 500 至 1000 个中文字；原始日志保留路径。不复制完整聊天、隐藏推理或敏感配置。最后给我一段可复制的新对话启动提示词，然后停止写文件。未通过验收的任务标记 in_progress 或 blocked。

# 补充 3 新对话启动与交接记录

## 每次新建对话后复制

这是一个已有项目。请接续当前工作，不从零生成或重复实现已完成模块。项目目录由我在 Codex 中选择；先检查实际工作目录、Git 分支、HEAD、git status，并对照 docs/HANDOFF.md。若看到的代码版本不一致，先解释差异和保护已有修改。

读取 AGENTS.md、docs/HANDOFF.md、docs/progress.md、docs/TASKS.md 中当前任务；按需读取 docs/architecture.md 和相关源码。先用几句话说明现有可运行能力、尚未验证的部分、这轮任务与验收。随后只实现当前交接中 next_task_id 对应的一个小任务及必要验证。若有多个候选，以我指定编号为准；关键需求无法判断时问清楚。

以实际代码及验证为准，保护未提交修改。完成后更新任务、进度、交接和学习记录，给出中文解析并停止。

## HANDOFF.md 必填字段

更新时间与任务编号；repository、branch、HEAD；未提交文件及是否包含用户改动。

已实现能力和修改的文件/函数；必须保持的接口、数据规则和限制。

实际执行的命令、结果、尚未验证的内容；日志位置及可复现的错误。

当前卡点；相关进程或服务是否仍运行；如何重新启动。

next_task_id、下一任务的具体范围、输入输出、验收命令和预期值。

需要补充的环境变量名称、依赖与数据路径；不写 Key 或密码。

## 新对话看不到旧代码时

本地继续同一目录和分支。独立云环境或新 worktree 要先核对版本，并带入已验证改动；只上传交接不会带上源码，未提交修改也未必可见。

确认同一份代码已可读后才开发。旧对话先停止写入同一工作区。遗留服务先检查再复用或重启；两个会话同时改文件不属于本流程。

## 更短的日常启动版本

请读取 AGENTS.md 和 docs/HANDOFF.md，核对当前代码及 Git 状态，只完成交接中的 next_task_id。按需读取相关任务和源码，完成必要验证，更新交接与学习记录后停止。不要重做已完成任务或扩展下一任务。

# 补充 4 课程核心的小任务拆分

每个单元格中的 A、B、C 可分别在新对话完成。前后接口由 TASKS.md 固定；拆分建议可根据实际依赖调整。原阶段正文作为背景，本轮仅授权当前小任务。

| 阶段 | 小任务与验收方向 |
| --- | --- |
| 0 | 0A 最小入口与依赖，页面启动；0B 配置与运行命令；0C 建立任务与交接文件。 |
| 1 | 1A CSV loader 与异常输入；1B inspect 元数据及缺失统计；1C 上传预览与换文件清理。 |
| 2 | 2A 过滤及空结果规则；2B 分组 count/sum/mean，手算核对；2C 结果存储及 result_id。 |
| 3 | 3A 柱状图与底层数据；3B 折线顺序及单位；3C 图表展示与过期结果处理。 |
| 4 | 4A 参数模型和 schema；4B 注册表与 dispatcher；4C 错误格式及多调用协议。 |
| 5 | 5A 统一 ModelProvider 和 FakeProvider；5B DeepSeek 适配；5C 实际工具回传与错误处理。 |
| 6 | 6A 单调用 baseline 消息循环；6B 多调用和预算；6C 日志、终止状态与失败验证。 |
| 7 | 7A 列名和 dtype 检查；7B 过滤及 result_id 检查；7C 结构化错误反馈和版本隔离。 |
| 8 | 8A 单次错误反馈后修订；8B 两次修复与八次工具计数；8C 超限、多调用和恢复日志。 |
| 9 | 9A 页面连接 Agent；9B 表图与动作日志；9C session_state、会话隔离与完整演示。 |
| 10 | 10A 实际数据与 40 题；10B 独立参考脚本；10C 输出评分；10D 十个故障案例与配置冻结。 |
| 11 | 11A dry-run 和预算检查；11B 自然任务正式运行；11C 故障运行；11D 结果分析与交付整理。 |

## 例如阶段 1 的三个新对话

第一个对话只实现 load_csv，验证正确与错误文件后交接到 1B。第二个读取 loader 的真实接口，实现 inspect_dataset，核对 8 行开发样例。第三个接入上传和预览。最后才把阶段 1 总体验收标成完成。

阶段 11 的一组批量评测可能持续运行；等这一组结果保存或写好可恢复 checkpoint 后交接，不需要每跑一道题就换对话。

# 补充 5 扩展功能的小任务拆分

| 阶段 | 小任务与验收方向 |
| --- | --- |
| 12 | 12A 第二厂商适配；12B 模型选择；12C session-only BYOK 与隔离；12D 其余厂商逐个联调。 |
| 13 | 13A 登录方案与账号存储；13B 服务端角色授权；13C Admin Key 和 User BYOK；13D 退出及隔离。 |
| 14 | 14A XLSX loader；14B 选择 sheet；14C 日期与公式读取规则；14D CSV 与 Excel 一致性验证。 |
| 15 | 15A PDF 逐页文字及来源；15B 质量和扫描页标记；15C 指定页问答与真实引用。 |
| 16 | 16A 切块与页码；16B 关键词检索；16C embedding 索引；16D search_document；16E 引用与检索验证。 |
| 17 | 17A 表格提取与预览；17B 清洗及单位；17C 确认后注册 DataFrame；17D 统计图表与来源核对。 |
| 18 | 18A OCR 环境及单页识别；18B 按需识别混合页；18C 缓存及预览；18D 扫描表格结构与人工核对。 |
| 19 | 19A BM25 召回；19B RRF 融合；19C reranker；19D 标注问题对照评测及降级。 |

## 把阶段正文缩成当前任务时复制

本阶段完整要求只作背景。这轮只完成 [编号]：[目标]。前置接口：[函数/返回结构]；验收：[输入、命令与期望值]。其余留在 TASKS.md；依赖缺失时说明最小补充范围。完成后保存、验证、交接并停止。

## 粒度合适的例子

“只实现 validate_column 并返回错误列和可用列，验证 Sex 合法、gender 不合法”是一个可验收单元。“先写第一行 if，下一窗口再写 return”通常太碎，容易反复读取和产生接口漂移。

## 哪些时候可以提前换对话

偏离目标、多轮调整方向或转入新模块时，可以保存交接后换对话。未完成任务记录现状、复现和下一步，标记 in_progress 或 blocked，新窗口据此继续。

# 补充 6 一次完整交接示例与学习安排

## 示例交接内容

这是格式示例，尚未在你的项目实现。branch 和 HEAD 按实际 Git 填写。

current_task_id: 1A；状态：done。完成 CSV loader，返回 DataFrame 和 dataset_id；未实现 inspect 或上传 UI。

验证：8 行开发 CSV 可读；空文件返回明确错误；原始数据未被修改。记录真实命令及结果，不写“应该成功”。

Git：记录当前 branch、HEAD、改动文件；说明是否提交，以及有哪些用户改动保留。未使用 Git 则明确写未使用。

接口约定：loader 返回结构与错误类型写在 architecture.md；下一轮使用该结构，不新造不兼容接口。

next_task_id: 1B。实现列名、dtype、行数、缺失值摘要和有限预览；输出可 JSON 序列化。

验收：样例 row_count=8；列为 Sex、Survived、Age；Age 缺失数按实际 fixture 核对；NaN 输出 null。

待验证：真实用户 CSV 的编码；尚未调用任何 LLM API。学习记录：已理解 read_csv，仍想练习 dtype 与 isna。

## 把开发与学习分别保存

可新建“只讲解、不修改”的学习对话，读取源码和 learning.md，只更新学习记录。下次开发带入会影响代码的结论，长篇教学留在笔记中。

## 只用于学习的新对话提示词

只讲解任务 [编号] 的代码。读取 learning.md 和相关源码，用完整例子解释参数、变量类型和调用关系。给我 3 道理解题和 1 个修改练习，更新学习记录；不修改功能、不开发下一任务。

## 你每次只检查四件事

代码已经保存，当前小任务验收结果清楚。

HANDOFF.md 的下一任务具体，没有“接着做一下”这类模糊指令。

新对话打开的仓库和代码版本正确，旧对话已经停止修改。

你能解释本轮关键逻辑，或已将不懂的问题写入 learning.md。

OpenAI 官方说明 Codex 工作前读取 AGENTS.md。其余交接文件、任务拆分和换对话频率是本项目建议，不是自动记忆功能。

官方参考 https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md